## Slide 1: Certified Scrum Master 研修について(LT ver.)
@アジャイルひよこくらぶLT大会
田地 将也

## Slide 2: Certified Scrum Master 研修について(LT ver.)
@アジャイルひよこくらぶLT大会
サブタイトル 「俺がKen Rubinから学んだこと」
田地 将也

## Slide 3: 自己紹介
氏名：田地 将也(@otajisan)
所属：某中小SIer -> 某Web企業
役職：エンジニア兼スクラムマスター
趣味：酒、バンド、スノボー、モンハン
よく使う言語：PHP, Perl, JavaScript
最近ハマっていること！：スクラムによる現場改善、 Python x Hadoop Streaming x Deep Learning

## Slide 4: アジェンダ
・これ、何？
・どんなことをやるの？
・学んだことの紹介
・感想

## Slide 5: これ、何？

## Slide 6: これ、何？
認定スクラムトレーナーによって開催されるScrum Alliance認定研修
研修修了後、試験に合格すると、 認定スクラムマスターの資格が得られる

## Slide 7: これ、何？
研修を通して、スクラムの基礎を理解できる
簡単に言うと、 現場を改善したいというモチベーションがある方が、 改善する上でのヒントをたくさん得られる研修 （と思っています）

## Slide 8: これ、何？
今回の講師はKen Rubin氏 (エッセンシャルスクラム著)
プロの通訳の方が日英同時通訳をしてくださるので、英語ダメな方でも大丈夫です

## Slide 9: アジェンダ
・これ、何？
・どんなことをやるの？
・学んだことの紹介
・感想

## Slide 10: どんなことをやるの？

## Slide 11: どんなことをやるの？
  コアアジャイル原則
  スクラム概要
  スクラムのロール
  アジャイルプランニング
  アジャイル 要件/ユーザーストーリー
  見積もり
  スプリントプランニング
  スプリントの実施
  トラッキングプロセス

## Slide 12: どんなことをやるの？
  コアアジャイル原則
  スクラム概要
  スクラムのロール
  アジャイルプランニング
  アジャイル 要件/ユーザーストーリー
  見積もり
  スプリントプランニング
  スプリントの実施
  トラッキングプロセス
つまり、スクラムに必要なこと全部！

## Slide 13: どんなことをやるの？
各トピックスについて 講師の方が細かく解説してくれます
座学で講義を受け、 時折グループワークを実施する、といった流れです (グループワークは10回くらい？ 実施したかと思います)

## Slide 14: アジェンダ
・これ、何？
・どんなことをやるの？
・学んだことの紹介
・感想

## Slide 15: 学んだことの紹介

## Slide 16: スクラムマスターとは

## Slide 17: スクラムマスターのお仕事
スクラムのコーチ
外部からの防御壁
障害物の除去 etc.

## Slide 18: スクラムマスターの 必要スキル
コーチとしてのスクラムの深い理解・知識
チームに回答を正しく考えてもらうための質問力
辛抱強さ(チームの回答を待てるか？)
対内・対外に対して協力的
チームを守れるか？
不透明性を排除し、透明化できるか？

## Slide 19: スクラムマスターの 必要スキル
コーチとしてのスクラムの深い理解・知識
チームに回答を正しく考えてもらうための質問力
辛抱強さ(チームの回答を待てるか？)
対内・対外に対して協力的
チームを守れるか？
不透明性を排除し、透明化できるか？
ポイント

## Slide 20: スクラムのコーチとは？

## Slide 21: スクラムのコーチとは？
メンバーが自律的にスクラムを推進できるよう サポートする (これを自己組織化されたチームと呼ぶ)
メンバーがスクラムのエッセンスを 理解するまで粘り強く付き合う

## Slide 22: (コーチとなる上で、) スクラムマスターと 開発メンバーの 兼任ってどうなの？

## Slide 23: スクラムマスターと 開発メンバーの兼任ってどうなの？
基本的には良くない
コーチング / 開発のバランスが崩れる可能性がある

## Slide 24: とはいえ リソースが・・・

## Slide 25: 問題はスクラムチームで 話し合って解決しましょう！

## Slide 26: 問題はスクラムチームで 話し合って解決しましょう！
チームにより状況はまちまち、
困ったらみんなで解決する、
というのがスクラム開発のスタイル

## Slide 27: このように、 チームが抱える色々な問題をよく考える研修でした！

## Slide 28: 響いた言葉

## Slide 29: Ken Rubinは 言いました

## Slide 30: 響いた言葉
「テストやってないとスクラムできないよ。メンゴ」

## Slide 31: どういうことか？

## Slide 32: さらにKen Rubinは 言いました

## Slide 33
あなたのスクラム、「ミニウォーターフォール」に なってませんか？ それ、良くないよ。

## Slide 34: どういうことか？？

## Slide 35: ある2つのスクラムチームが、 1sprint中に それぞれ次のような開発を していたとします

## Slide 36
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
チームA
消化ストーリーポイントの推移

## Slide 37
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
Chart: 
 | 2 | 5 | 8 | 16 | 21
チームA
チームB
消化ストーリーポイントの推移

## Slide 38
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
Chart: 
 | 2 | 5 | 8 | 16 | 21
チームA
チームB
スプリントの日数
消化ストーリーポイントの推移

## Slide 39
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
Chart: 
 | 2 | 5 | 8 | 16 | 21
チームA
チームB
消化ストーリーポイントの累積値
スプリントの日数
消化ストーリーポイントの推移

## Slide 40
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
Chart: 
 | 2 | 5 | 8 | 16 | 21
チームA
チームB
消化ストーリーポイントの累積値
スプリントの日数
ユーザーへの
価値提供の速度が
速いのはどちらか？
消化ストーリーポイントの推移

## Slide 41
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
Chart: 
 | 2 | 5 | 8 | 16 | 21
チームA
チームB
消化ストーリーポイントの累積値
スプリントの日数
ユーザーへの
価値提供の速度が
速いのはどちらか？
価値提供のタイミング
消化ストーリーポイントの推移

## Slide 42
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
Chart: 
 | 2 | 5 | 8 | 16 | 21
チームA
チームB
消化ストーリーポイントの累積値
スプリントの日数
チームBのほうが
早い段階で
価値を提供している
価値提供のタイミング
消化ストーリーポイントの推移

## Slide 43: では、それぞれのチームは どのような開発を しているのだろうか？

## Slide 44: 1sprintの中でやること
要件定義
設計
開発
テスト

## Slide 45
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
チームA

## Slide 46
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
チームA
要件定義
設計
開発
テスト

## Slide 47
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
チームA
要件定義
設計
開発
テスト

## Slide 48
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
チームA
要件定義
設計
開発
テスト

## Slide 49
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
チームA
要件定義
設計
開発
テスト

## Slide 50
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
チームA
要件定義
設計
開発
テスト
チームAは恐らくこのように
シーケンシャルに
作業を進めている

## Slide 51
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
チームA
要件定義
設計
開発
テスト
チームAは恐らくこのように
シーケンシャルに
作業を進めている
ミニウォーターフォール

## Slide 52
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21
チームA
要件定義
設計
開発
テスト
チームAは恐らくこのように
シーケンシャルに
作業を進めている
ミニウォーターフォール
ユーザに価値を提供する機会が
後ろのほうになる

## Slide 53
Chart: 
 | 2 | 5 | 8 | 16 | 21
チームB

## Slide 54
Chart: 
 | 2 | 5 | 8 | 16 | 21
チームB
要件定義
設計
開発
テスト
チームBは恐らくこのように
ストーリー内の色々な作業を同時に進めている

## Slide 55: どういうカラクリか？

## Slide 56
Chart: 
 | 2 | 5 | 8 | 16 | 21
チームB
要件定義
設計
開発
テスト
チームBは恐らくこのように
ストーリー内の色々な作業を同時に進めている
例えばテストファーストな開発(TDD) を行っている

## Slide 57
Chart: 
 | 2 | 5 | 8 | 16 | 21
チームB
要件定義
設計
開発
テスト
チームBは恐らくこのように
ストーリー内の色々な作業を同時に進めている
恐らくテストファーストな開発(TDD) を行っている
或いは自動化！

## Slide 58: 響いた言葉
「テストやってないとスクラムできないよ。メンゴ」

## Slide 59: 響いた言葉
「テストやってないとスクラムできないよ。メンゴ」
ユーザに「継続的に」「素早く」 価値を提供するために、 テスト(やCI / CD)があるべき！

## Slide 60: アジェンダ
・これ、何？
・どんなことをやるの？
・学んだことの紹介
・感想

## Slide 61: 感想

## Slide 62: 感想
スクラム開発の理解が深まった

## Slide 63: 感想
スクラム開発の理解が深まった
メンバーに説明しやすくなった

## Slide 64: 感想
スクラム開発の理解が深まった
メンバーに説明しやすくなった
困ったときの判断がしやすくなった

## Slide 65: 感想
スクラム開発の理解が深まった
メンバーに説明しやすくなった
困ったときの判断がしやすくなった
有意義な研修だった！

## Slide 66: 感想
スクラム開発の理解が深まった
メンバーに説明しやすくなった
困ったときの判断がしやすくなった
有意義な研修だった！
(少々高いけど)

## Slide 67: これから研修に 臨む方に

## Slide 68: これから研修に臨む方に
コーチに「質問」を積極的にしましょう！ （わからないことは強い人に聞こう！）
自分の現場に置き換えて考えてみましょう！ （ただ話を聴く、のでなく、 「自分の現場で起こったらどうする？」と 考えながら臨むと、得るものが多くなりそうです）

## Slide 69: ご静聴 ありがとうございました！